ROMÂNIA    	          	PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.  47 / 2023

JUDEŢUL HUNEDOARA

ORAŞUL CĂLAN

CONSILIUL LOCAL

### HOTĂRÂREA nr.        / 2023

cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții  „Alimentarea cu apă potabilă a satelor Sântămăria de Piatră și Sâncrai, aparținătoare orașului Călan, județul Hunedoara”, precum și aprobarea finanțării de la bugetul local  a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin  Programului național de investiții „Anghel Saligny”.

Consiliul local al orașului Călan, județul Hunedoara,

Analizând proiectul de hotărâre nr.__/2023 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Alimentarea cu apă potabilă a satelor Sântămăria de Piatră și Sâncrai, aparținătoare orașului Călan, județul Hunedoara”, precum și aprobarea finanțării de la bugetul local  a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin  Programul național de investiții „Anghel Saligny”, inițiat de primarul orașului Călan;

Având în vedere:

- referatul de aprobare  nr.  47/28/21.04.2023 al Primarului orașului Călan,

- raportul de specialitate nr.__/29/2023 al Serviciului Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei orașului Călan,

- proiectul tehnic  (PT ) nr. 102/ 2023, întocmit de SC INSTALATII GEVIS  SRL DEVA  conform contract nr. 119/ 22/ 2023 pentru obiectivul de investiție „Alimentarea cu apă potabilă a satelor Sântămăria de Piatră și Sâncrai, aparținătoare orașului Călan, județul Hunedoara”,

### - HCL Călan nr. 81/2022  privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții  „Alimentarea cu apă potabilă a satelor Sântămăria de Piatră și Sâncrai, aparținătoare oraşului Călan, județul Hunedoara”, aprobat pentru finanțare prin  Programul național de investiții „Anghel Saligny” , precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului,

- HCL Călan nr. 3/2023 privind modificarea Anexei 2 și Anexei 3 la  Hotărârea nr.81/2022 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Alimentarea cu apă potabilă a satelor Sântămăria de Piatră și Sâncrai, aparținătoare orașului Călan, județul Hunedoara”, aprobat pentru finanțare prin  Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului,

Ținând cont de prevederile art.6 alin.(5) şi (6) din OUG nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", ale art.9 alin.(1) și (2) din Ordinul nr. 1333/2021 al  Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4 alin.(1) lit. a)-d) din OUG nr. 95/2021;

În temeiul art.129, alin.(2), lit. b), art.129, alin.(4), lit. g),  art.139, alin.(1), și  art.196 alin.(1), lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați, prevăzuți în Devizul General întocmit în conformitate cu  proiectul tehnic  (PT ) Nr. 102/ 2023, întocmit de SC INSTALATII GEVIS  SRL DEVA  conform contract nr. 119/ 22/ 2023 pentru obiectivul de investiție „Alimentarea cu apă potabilă a satelor Sântămăria de Piatră și Sâncrai, aparținătoare orașului Călan, județul Hunedoara”, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, în vederea completării dosarului obiectivului de investiție finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” conform  Contract de finanțare Nr. 1899/ 09.03.2023, înreg la orașul Călan sub nr. 115/22/14.03.2023, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al orașului Călan a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”  pentru  obiectivul de „Alimentarea cu apă potabilă a satelor Sântămăria de Piatră și Sâncrai, aparținătoare orașului Călan, județul Hunedoara”, în valoare de 1.930.350,43 Lei,  conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Secția Contencios Administrativ și Fiscal, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului local al orașului Călan şi se comunică Instituției Prefectului Județului Hunedoara, Primarului orașului Călan, Serviciului Dezvoltare Locala din cadrul Primăriei orașului Călan.

Călan,

21.04.2023

#### Inițiator,                                                 	        	Avizat pentru legalitate,

Primarul orașului Călan,	                                                    Secretarul general al orașului Călan,

Iovănesc Filip  Adrian                                                                          Vulpe Stelian Ioan

Cvorum necesar: majoritatea consilierilor locali prezenți.

Sistem de vot: deschis.

ROMÂNIA             								ANEXA nr. 1

JUDEŢUL HUNEDOARA	                          	  	la proiectul de hotărâre nr. 47/ 21.04.2023

ORAŞUL CĂLAN

CONSILIUL LOCAL

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici

ai obiectivului de investiții

| Denumirea obiectivului de investiții: „Alimentare cu apa potabila a satelor Sântămăria de Piatra si Sâncrai, aparținătoare orașului Călan, județul Hunedoara” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) |  | P.T. |  |
| Beneficiar (UAT) |  | ORAȘUL CĂLAN |  |
| Amplasament: |  | Satele Sântămăria de Piatră și Sâncrai |  |
| Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA) |  | 4.357.729,58 |  |
| din care C+M (lei inclusiv TVA) |  | 3.351.329,34 |  |
| Curs BNR lei/euro din data ............ |  | 4.9305 |  |
| Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA) |  | 2.388.080,01 |  |
| Valoare finanțată de UAT…..... (lei inclusiv TVA) |  | 1.969.649,57 |  |
| ALIMENTĂRI CU APĂ ȘI STAȚII DE TRATARE A APEI |  |  |  |
| Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 95/2021 | U.M. | Cantitate | Valoare (lei inclusiv TVA) |
| Sursa de apă | buc. | ... | ... |
| Instalațiile de pompare | buc. | ... | ... |
| Stația de clorinare a apei | buc. | 2 | 156.125,36 |
| Stația de tratare a apei | buc. | ... | ... |
| Conductele de aducțiune | m. | ... | ... |
| Rezervor de înmagazinare a apei potabile | buc. | ... | ... |
| Stațiile de pompare şi repompare a apei potabile | buc. | 1 | 117.400,86 |
| Rețelele de distribuție | m. | 8.577 | 2.521.361,02 |
| Branșamente individuale | buc. | 214 | 914.067,35 |
| Alte capacități ........... |  | ... | ... |
| Total locuitori ce vor beneficia direct (pentru care se realizează branșamente individuale) | loc. | 342 | ... |
| Total locuitori | loc. | ... | ... |

| Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. .......... (euro fără TVA) | 1250 euro/loc. | ... |
| --- | --- | --- |
| Verificare încadrare în standard de cost: |  |  |
| Valoarea totală a investiției în euro, inclusiv TVA, raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro fără TVA) | 883.831,17 euro (cu TVA) | 2.174,61 euro/loc. (fără TVA) |

Primar/ Președinte/ Reprezentant legal,

Nume și prenume ……………..

Semnătura ………….

Iniţiator,     						   Avizat pentru legalitate,

Primarul orașului Călan,   				     Secretarul general al orașului Călan,

Iovănesc Filip Adrian  				                 Vulpe Stelian Ioan

ROMÂNIA             								ANEXA nr. 2

JUDEŢUL HUNEDOARA	                          	  	la proiectul de hotărâre nr. 47 / 21.04.2023

ORAŞUL CĂLAN

CONSILIUL LOCAL

DEVIZ GENERAL

# al obiectivului de investiție:

„ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ A SATELOR SÂNTĂMĂRIA DE PIATRĂ ȘI SÂNCRAI, APARȚINĂTOARE ORAŞULUI CĂLAN, JUDEȚUL HUNEDOARA”

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli |  | Valoare (inclusiv TVA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|  |  |  | LEI | LEI | LEI |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 1- Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Obținerea terenului |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Amenajarea teritoriului |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la starea inițială SÂNCRAI |  | 1,055.07 | 200.46 | 1,255.53 |
|  | Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la starea inițială SÂNTĂMĂRIA DE PIATRĂ |  | 1,055.07 | 200.46 | 1,255.53 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităților |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | TOTAL CAPITOL 1 |  | 2,110.14 | 400.93 | 2,511.07 |
| Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Alimentare cu apă |  | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2.2. Canalizare |  | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2.3. Gaze naturale |  | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2.4. Agent termic |  | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2.5.1. Branșament electric SP |  | 2.100,00 | 399,00 | 2.499,00 |
|  | 2.5.2. Branșament electric SCL1 |  | 2.100,00 | 399,00 | 2.499,00 |
|  | 2.5.3. Branșament electric SCL2 |  | 2.000,00 | 380,00 | 2.380,00 |
|  | 2.6.Telecomunicatii |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2.7. Drum de acces |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2.8. Cai ferate industriale |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2.9. Legătura la rețele de utilități |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | TOTAL CAPITOL 2 |  | 6,200.00 | 1,178.00 | 7,378.00 |
| Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Studii | 8,655.00 |  | 1,644.45 | 10,299.45 |
|  | 3.1.1. Studii de teren - ridicare topo | 8,655.00 |  | 1,644.45 | 10,299.45 |
|  | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.1.3. Alte studii specifice - studiu geologic | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 9,000.00 |  | 1,710.00 | 10,710.00 |
|  | 3.2.1.Cheltuieli pt. obtinere /prelungire valabilitate Certificat Urbanism | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.2.2. Cheltuieli pt. obtinere/prelungire valabilitate Autorizatie de construire | 500,00 |  | 95.00 | 595,00 |
|  | 3.2.3. Cheltuieli pt. obtinere avize si acorduri pt. racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc. | 2.000,00 |  | 380,00 | 2.380,00 |
|  | 3.2.4. Cheltuieli pentru obt. Certificat de nomenclatura stradala si adresa | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.2.5. Cheltuieli pt. întocmirea documentatiei, obt. nr. cadastral provizoriu si inreg. in Cartea Funciara | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.2.6. Cheltuieli pt. obtinerea Acordului de Mediu | 1.500,00 |  | 285,00 | 1.785,00 |
|  | 3.2.7. Cheltuieli pt. obtinerea avizului PSI | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.2.8. Cheltuieli cu alte avize, acorduri si autorizatii - Politia Rutiera | 5.000,00 |  | 950,00 | 5950,00 |
| 3.3 | Expertizare tehnică | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 3.5 | Proiectare | 71,351.44 |  | 13,556.78 | 84,908.22 |
|  | 3.5.1. Temă de proiectare | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 3.5.2. Studiu de prefezabilitate | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 19,605.43 |  | 3,725.03 | 23,330.46 |
|  | 3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor /acordurilor /autorizațiilor | 13,070.29 |  | 2,483.36 | 15,553.65 |
|  | 3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 6,000.00 |  | 1,140.00 | 7,140.00 |
|  | 3.5.6 Proiectul tehnic și detalii de execuție. | 32,675.72 |  | 6,208.39 | 38,884.11 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 5,000.00 |  | 950.00 | 5,950.00 |
| 3.7 | Consultanță | 16,337.86 |  | 3,104.19 | 19,442.05 |
|  | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 16.337,86 |  | 3.104,19 | 19.442,05 |
|  | 3.7.2. Auditul financiar | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Asistență tehnică | 24,506.79 |  | 4,656.29 | 29,163.08 |
|  | 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.5% | 8.668,95 |  | 1.647,10 | 10.316,05 |
|  | 3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 1% din c | 4.334,47 |  | 823,55 | 5.158,03 |
|  | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 0p 4 | 4.334,47 |  | 823,55 | 5.158,03 |
|  | 3.8.2. Dirigentie de santier 1% din cap 4 | 15.837,85 |  | 3.009,19 | 18.847,03 |
|  | TOTAL CAPITOLUL 3 | 134,851.09 |  | 25,621.71 | 160,472.80 |
| Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Construcții și instalații |  | 2,744,594.85 | 521,473.02 | 3,266,067.87 |
| 4.1.1 | Pentru care există standard de cost |  | 2,744,594.85 | 521,473.02 | 3,266,067.87 |
|  | 4.1.1.1 OCOLIRE CALANU MIC |  | 127,703.57 | 24,263.68 | 151,967.25 |
|  | 4.1.1.2 RETEA DISTRIBUTIE SANCRAI |  | 905,286.29 | 172,004.40 | 1,077,290.69 |
|  | 4.1.1.3 RETEA Distributie SÂNTĂMĂRIA DE PIATRĂ |  | 1,085,800.91 | 206,302.17 | 1,292,103.08 |
|  | 4.1.1.4 BRASAM APA SÂNCRAI |  | 262,864.81 | 49,944.31 | 312,809.12 |
|  | 4.1.1.5 BRASAM APA SÂNTĂMĂRIA DE PIATRĂ |  | 252,750.49 | 48,022.59 | 300,773.08 |
|  | 4.1.1.6 IMPREJMUIRE SCL SÂNCRAI |  | 16,149.15 | 3,068.34 | 19,217.49 |
|  | 4.1.1.7 IMPREJMUIRE SCL SÂNTĂMĂRIA DE PIATRĂ |  | 16,149.15 | 3,068.34 | 19,217.49 |
|  | 4.1.1.8 REZISTENTA SCL SÂNCRAI |  | 16,149.15 | 3,068.34 | 19,217.49 |
|  | 4.1.1.9 REZISTENTA SCL SÂNTĂMĂRIA DE PIATRĂ |  | 14,124.77 | 2,683.71 | 16,808.48 |
|  | 4.1.1.10 INSTAL HIDRA SP SÂNTĂMĂRIA DE PIATRĂ |  | 14,124.77 | 2,683.71 | 16,808.48 |
|  | 4.1.1.11 MONTARE CONTAINER SCL SÂNCRAI |  | 14,124.77 | 2,683.71 | 16,808.48 |
|  | 4.1.1.12 MONTARE CONTAINER SCL SÂNTĂMĂRIA DE PIATRĂ |  | 15,316.73 | 2,910.18 | 18,226.91 |
|  | 4.1.1.13 RACORDARE ELECTRICA SP SÂNTĂMĂRIA DE PIATRĂ |  | 1,564.46 | 297.25 | 1,861.71 |
|  | 4.1.1.14 RACORDARE ELECTRICA SCL SÂNCRAI |  | 1,255.68 | 238.58 | 1,494.26 |
|  | 4.1.1.15 RACORDARE ELECTRICA SCL SÂNTĂMĂRIA DE PIATRĂ |  | 1,230.15 | 233.73 | 1,463.88 |
| 4.1.2 | Pentru care nu există standard de cost |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale |  | 25,941.66 | 4,928.92 | 30,870.58 |
| 4.2.1 | Pentru care există standard de cost |  | 25,941.66 | 4,928.92 | 30,870.58 |
|  | 4.2.1.1 MONTARE APOMETRE SÂNCRAI |  | 10,432.40 | 1,982.16 | 12,414.56 |
|  | 4.2.1.2 MONTARE APOMETRE SÂNTĂMĂRIA DE PIATRĂ |  | 9,500.93 | 1,805.18 | 11,306.11 |
|  | 4.2.1.3 MONTARE ST CL SÂNCRAI |  | 979.42 | 186.09 | 1,165.51 |
|  | 4.2.1.4 MONTARE ST CL SÂNTĂMĂRIA DE PIATRĂ |  | 979.42 | 186.09 | 1,165.51 |
|  | 4.2.1.5 MONTARE ST POMPARE SÂNTĂMĂRIA DE PIATRĂ |  | 771.60 | 146.60 | 918.20 |
|  | 4.2.1.6 MONTARE CONTAINER ST CL SÂNCRAI |  | 1,092.63 | 207.60 | 1,300.23 |
|  | 4.2.1.7 MONTARE CONTAINER ST CL SÂNTĂMĂRIA DE PIATRĂ |  | 1,092.63 | 207.60 | 1,300.23 |
|  | 4.2.1.6 MONTARE CONTAINER ST POMPARE SÂNTĂMĂRIA DE PIATRĂ |  | 1,092.63 | 207.60 | 1,300.23 |
| 4.2.2 | Pentru care nu există standard de cost |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj |  | 344,582.04 | 65,470.59 | 410,052.63 |
| 4.3.1 | Pentru care există standard de cost |  | 344,582.04 | 65,470.59 | 410,052.63 |
|  | 4.3.1.1 APOMETRE SÂNCRAI |  | 121,721.60 | 23,127.10 | 144,848.70 |
|  | 4.3.1.2 APOMETRE SÂNTĂMĂRIA DE PIATRĂ |  | 110,853.60 | 21,062.18 | 131,915.78 |
|  | 4.3.1.3 GRUP SP SÂNTĂMĂRIA DE PIATRĂ |  | 24,996.84 | 4,749.40 | 29,746.24 |
|  | 4.3.1.4 ST CL SÂNCRAI |  | 6,545.00 | 1,243.55 | 7,788.55 |
|  | 4.3.1.5 ST CL SÂNTĂMĂRIA DE PIATRĂ |  | 6,545.00 | 1,243.55 | 7,788.55 |
|  | 4.3.1.6 CONTAINER SCL SÂNCRAI |  | 24,640.00 | 4,681.60 | 29,321.60 |
|  | 4.3.1.7 CONTAINER SCL SÂNTĂMĂRIA DE PIATRĂ |  | 24,640.00 | 4,681.60 | 29,321.60 |
|  | 4.3.1.7 CONTAINER ST POMPARE SÂNTĂMĂRIA DE PIATRĂ |  | 24,640.00 | 4,681.60 | 29,321.60 |
| 4.3.2 | Pentru care nu există standard de cost |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4.1 | Pentru care există standard de cost |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4.2 | Pentru care nu există standard de cost |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5 | Dotări |  | 1,650.00 | 313.50 | 1,963.50 |
| 4.5.1 | Pentru care există standard de cost |  | 1,650.00 | 313.50 | 1,963.50 |
| 4.5.2 | Pentru care nu există standard de cost |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6 | Active necorporale |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6.1 | Pentru care există standard de cost |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6.2 | Pentru care nu există standard de cost |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | TOTAL CAPITOLUL 4 |  | 3,116,768.55 | 592,186.03 | 3,708,954.58 |
| Capitolul 5 - Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizare de șantier |  | 37,396.49 | 7,105.33 | 44,501.82 |
| 5.1.1 | Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier |  | 37,396.49 | 7,105.33 | 44,501.82 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării de șantier |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2 | Comisioane, taxe, cote, costul creditului |  | 46,483.83 | 2,945.98 | 49,429.81 |
| 5.2.1 | Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2 | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții |  | 14,081.22 | 0.00 | 14,081.22 |
| 5.2.3 | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții |  | 2,816.24 | 0.00 | 2,816.24 |
| 5.2.4 | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC |  | 14,081.22 | 0.00 | 14,081.22 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare |  | 15,505.16 | 2,945.98 | 18,451.14 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute |  | 322,093.69 | 61,197.80 | 383,291.50 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate |  | 1,000.00 | 190.00 | 1,190.00 |
|  | TOTAL CAPITOL 5 |  | 406,974.02 | 71,439.12 | 478,413.14 |
| Capitolul 6 -Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | TOTAL CAPITOL 6 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | TOTAL GENERAL |  | 3,666,903.80 | 690,825.78 | 4,357,729.58 |
|  | Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) |  | 2,816,243.14 | 535,086.20 | 3,351,329.34 |

| TOTAL GENERAL (cu TVA) din care : | 4.357.729,58 |
| --- | --- |
| Buget de stat | 2,388,080.01 |
| Buget local | 1.930.350,43 |
| Prețuri fără TVA | Cu standard de cost | Fără standard de cost |
| Valoare CAP.4 | 3,116,768.55 | 0.00 |
| Valoare investiție | 3,666,903.80 | 0.00 |
| Cost unitar aferent investiției | 10.721,94 | 0.00 |
| Cost unitar aferent investiției (EURO) | 2.174,61 | 0.00 |

| Data | 20/04/2023 |
| --- | --- |
| Curs EURO | 4.9305 |
| Valoarea de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (locuitori beneficiari/locuitori echivalenți beneficiari/km) | 342 |

Iniţiator,     						   Avizat pentru legalitate,

Primarul orașului Călan,   				     Secretarul general al orașului Călan,

Iovănesc Filip Adrian  				                 Vulpe Stelian Ioan

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

PRIMARUL ORAȘULUI CĂLAN

### REFERAT  DE  APROBARE  nr.  47 / 28 / 2023

la proiectul de hotărâre nr.47/2023 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Alimentarea cu apă potabilă a satelor Sântămăria de Piatră și Sâncrai, aparținătoare orașului Călan, județul Hunedoara”, precum și aprobarea finanțării de la bugetul local  a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin  Programului național de investiții „Anghel Saligny”

Proiectul de hotărâre pe care îl supunem atenţiei dvs. se referă la actualizarea  indicatorilor tehnico-economici și aprobarea finanțării de la bugetul local  pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin prin  Programului național de investiții „Anghel Saligny pentru   obiectivul de investiții  „Alimentarea cu apă potabilă a satelor Sântămăria de Piatră și Sâncrai, aparținătoare orașului Călan, județul Hunedoara”, aprobat inițial prin HCL  nr. 80/2021  , și actualizat prin HCL  nr. 3 /2023

Orașul Călan a propus pentru finanțare obiectivul „Alimentarea cu apă potabilă a satelor Sântămăria de Piatră și Sâncrai, aparținătoare orașului Călan, județul Hunedoara”, prin Cererea de finanțare înregistrată la UAT Călan cu nr.7324/01.10.2021, respectiv la MDLPA cu nr. 118026/01.10.2021,  în baza HCL Călan nr.80/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Alimentarea cu apă potabilă a satelor Sântămăria de Piatră și Sâncrai, aparținătoare orașului Călan, județul Hunedoara”.

Între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și U.A.T. Oraș Călan, jud. Hunedoara a fost întocmit și semnat Contractul de finanțare pentru Programul național de investiții Anghel Saligny, pentru obiectivul de investiții „Alimentarea cu apă potabilă a satelor Sântămăria de Piatră și Sâncrai, aparținătoare orașului Călan, județul Hunedoara”, înregistrat cu Nr. 1899/09.03.2023 la MDLPA și cu Nr. 115/22/14.03.2023.

Documentaţia tehnico-economică, Proiect tehnic, pentru obiectivul de investiţii „Alimentarea cu apă potabilă a satelor Sântămăria de Piatră și Sâncrai, aparținătoare orașului Călan, județul Hunedoara”,  proiect nr. 102/ 2023, a fost întocmită de operatorul economic specializat SC INSTALATII GEVIS  SRL DEVA  în cadrul contractului de servicii contract nr. 119/ 22/ 2023.

Având în vedere faptul că în urma realizării Proiectului tehnic s-au constatat modificări ale valorilor indicatorilor tehnico-economici, inclusiv modificări ale valorii total estimate a obiectivului de investiții se impune aprobarea acestui proiect de hotărâre, cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții  „Alimentarea cu apă potabilă a satelor Sântămăria de Piatră și Sâncrai, aparținătoare orașului Călan, județul Hunedoara”, precum și aprobarea finanțării de la bugetul local  a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin  Programului național de investiții „Anghel Saligny”.

Călan,

21.04.2023

PRIMAR,

Iovănesc Filip Adrian

PRIMARIA ORAŞULUI CĂLAN

SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ

### RAPORT DE SPECIALITATE  nr. 47 / 29 / 2023

la proiectul de hotărâre nr.47 /2023 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Alimentarea cu apă potabilă a satelor Sântămăria de Piatră și Sâncrai, aparținătoare orașului Călan, județul Hunedoara”, precum și aprobarea finanțării de la bugetul local  a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin  Programului național de investiții „Anghel Saligny”

Serviciul Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei orașului Călan, analizând  proiectul de hotărâre nr.47/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții  „Alimentarea cu apă potabilă a satelor Sântămăria de Piatră și Sâncrai, aparținătoare orașului Călan, județul Hunedoara”, precum și aprobarea finanțării de la bugetul local  a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin  Programului național de investiții „Anghel Saligny”., inițiat de Primarul orașului Călan, constată următoarele:

- Pentru obținerea finanțării, într-o primă fază, UAT Călan a  depus cererea de finanțare  înregistrată la Primăria orașului Călan cu nr.7324/01.10.2021, respectiv la MDLPA cu nr. 118026/01.10.2021,  și devizul general estimativ, însoțite de HCL Călan nr. 80/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Alimentarea cu apă potabilă a satelor Sântămăria de Piatră și Sâncrai, aparținătoare orașului Călan, județul Hunedoara”, în vederea depunerii acesteia în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”;

-	În data de 09.09.2022, a apărut pe site-ul MDLPA lista privind obiectivele de investiții și sumele alocate pentru județul Hunedoara prin Programul National de Investiții „Anghel Saligny“ în care apare la poz. 33, cu ID 12043, obiectivul de investiții „Alimentarea cu apă potabilă a satelor Sântămăria de Piatră și Sâncrai, aparținătoare oraşului Călan, județul Hunedoara” cu suma alocată de la bugetul de stat  în valoare de 2.388.080,01 lei in perioada 2022-2028.

-	În data de 26.09.2022, prin HCL Călan nr. 81/2022 s-au aprobat studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții  „Alimentarea cu apă potabilă a satelor Sântămăria de Piatră și Sâncrai, aparținătoare orașului Călan, județul Hunedoara”, aprobat pentru finanțare prin  Programului național de investiții „Anghel Saligny” , precum și suma totală a cheltuielilor finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului și s-a depus documentația la MDLPA în vederea semnării contractului de finanțare.

-	 Între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și U.A.T. Oraș Călan, jud. Hunedoara a fost întocmit și semnat Contractul de finanțare pentru Programul național de investiții Anghel Saligny, pentru obiectivul de investiții „Alimentarea cu apă potabilă a satelor Sântămăria de Piatră și Sâncrai, aparținătoare orașului Călan, județul Hunedoara”, înregistrat cu Nr. 1899/09.03.2023 la MDLPA și cu Nr. 115/22/14.03.2023.

Documentaţia tehnico-economică, Proiect tehnic, pentru obiectivul de investiţii „Alimentarea cu apă potabilă a satelor Sântămăria de Piatră și Sâncrai, aparținătoare orașului Călan, județul Hunedoara”,  proiect nr. 102/ 2023, a fost întocmită de operatorul economic specializat SC INSTALATII GEVIS  SRL DEVA  în cadrul contractului de servicii contract nr. 119/ 22/ 2023.

Întrucât în urma realizării Proiectului tehnic s-au constatat modificări ale valorilor indicatorilor tehnico-economici, inclusiv modificări ale valorii total estimate a obiectivului de investiții, pentru a se putea iniția procedura de atribuire a contractului de execuție lucrări se impune aprobarea acestui proiect de hotărâre, cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții  „Alimentarea cu apă potabilă a satelor Sântămăria de Piatră și Sâncrai, aparținătoare orașului Călan, județul Hunedoara”, precum și aprobarea finanțării de la bugetul local  a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin  Programului național de investiții „Anghel Saligny”,.

Călan,

21.04.2023

#### Serviciul Dezvoltare Locală,

#### ILONA IONEL LAMON